EAP – Estrutura Analítica do Projeto

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) é uma ferramentaria de gerenciamento de projetos que divide o trabalho em partes menores e mais gerenciáveis. A EAP é uma representação gráfica da decomposição do trabalho a ser executado em um projeto que permite a visualização de todas as entregas que o projeto deve realizar. A EAP é uma ferramenta fundamental para o planejamento e controle de projetos, pois permite a visualização de todas as entregas que o projeto deve realizar.

Este documento ficará estruturado da seguinte forma

- Análise de Riscos

- Escopo do projeto - Requisitos

- Cronograma - Gráfico GANTT

- CPM - Caminho Crítico

- Custos - Orçamento do Projeto

Análise de Riscos – SWOT

Análise de riscos utilizando a Matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), uma sigla em inglês que significa Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. FOFA em português.

A análise conclui que o projeto é viável pois as forças e oportunidades são maiores do que as ameaças e fraquezas.

Regras de negócio

- [RN001] Para usuários que desejam testar o sistema antes de realizar o cadastro, foi criado a opção de entra como visitante.

- [RN002] Para utilizar o sistema o usuário precisa realizar um cadastro através de seu nome, e-mail e senha.

- [RN003] Após o cadastro, o usuário terá a disponibilidade de acessar os dados do aplicativo em qualquer aparelho móvel através do login.

- [RN004] O usuário poderá cadastrar, remover e editar eventos e lembretes na aba do calendário.

- [RN005] O usuário será capaz de administrar uma lista de itens, adicionando, removendo ou editando os itens dela.

- [RN006] O usuário conseguirá, através da aba de atividades diárias verificar todas as atividades que ele tem para determinado dias da semana, além de poder adicionar, editar e remover essas atividades a qualquer momento.

- [RN007] O sistema utilizara o MySQL como banco de dados, e será divido em API, front-end e mobile.

- [RN008] A API back-end deve ser desenvolvida em NodeJs, e utilizando o ORM Prisma para o banco de dados, além da presença de verificação e autenticação por JWT.

- [RN009] O front-end web deve ser desenvolvido utilizando HTML, CSS e JavaScript.

- [RN010] O front-end mobile deve ser desenvolvido utilizando a biblioteca do react.

- [RN011] O sistema deve ser desenvolvido em português, com documentação seguindo as normas ABNT

Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais do sistema EPONA foram obtidos com base nas regras de negócio e estão elencados a seguir de forma ordenada a partir da sigla RF (Requisito Funcional) seguida da ordem do requisito, conforme exemplo a seguir: [RF001]

De acordo com a metodologia Ágil XP cada requisito é obtido através de uma breve história, que será ilustrada neste documento através da UML DCU (Diagrama de Casos de Uso).

Também será atribuído um nível de prioridade para o desenvolvimento entre os três: essencial, importante e desejável.

[RF001] Cadastrar-se – O sistema deve permitir o cadastro de usuários.

Prioridade: [x] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Referência: [RN001] [RN002]

[RF002] – Login - O sistema deve permitir o login dos usuários cadastrados aplicando a autenticação JWT

Prioridade: [x] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Referência: [RN003]

[RF003] Remover – O sistema deve permitir que o usuário remova quaisquer itens dentre as opções

Prioridade: [x] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Referência: [RN004] [RN005] [RN006]

[RF004] Editar – O sistema deve permitir que o usuário edite quaisquer itens dentre as opções

Prioridade: [x] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Referência: : [RN004] [RN005] [RN006]

[RF005] Adicionar – O sistema deve permitir que o usuário adicionar quaisquer itens dentre as opções

Prioridade: [x] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Referência: : [RN004] [RN005] [RN006]

[RF006] Exibir Atividades – O sistema deve permitir ao usuário a visualizar todas as suas atividades previamente adicionadas

Prioridade: [x] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Referência: : [RN006]

[RF007] Exibir  eventos/lembretes – O sistema deve permitir ao usuário a visualizar todos os seus lembretes do calendário

Prioridade: [x] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Referência: : [RN004]

[RF007] Exibir  eventos/lembretes – O sistema deve permitir ao usuário a visualizar todos os seus lembretes do calendário

Prioridade: [x] Essencial [ ] Importante [ ] Desejável

Referência: : [RN005]

[RF009] Escolher opção do menu – Quando logado o usuario deve ter acesso a um menu, com as opções de ir para as atividades, calendário ou lista,  além de voltar a sua Home

Prioridade: [ ] Essencial [ ] Importante [x] Desejável

Requisitos não funcionais

Perguntar como faz

Cronograma – Gráfico Gantt